|  | Затверджено рішенням ХLІI сесії Близнюківської районної ради VІ скликання від 23 квітня 2015 року № 747-VІ |
| --- | --- |

РАЙОННА ПРОГРАМА «Енергозбереження у закладах освіти Близнюківського району на 2015 – 2016 роки»

смт. Близнюки

2015 р.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| Назва програми | Районна Програма «Енергозбереження у закладах освіти Близнюківського району на 2015 - 2016 роки» (далі - Програма). |
| --- | --- |
| Підстави для розроблення Програми | - Проект «Енергозберігаючі заходи в Близнюківському районі», який здійснюється за фінансової підтримки Близнюківської районної ради, та Близнюківської РДА - Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження»; - Закон України «Про альтернативні джерела енергії»; - Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»; - Указ Президента України «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»; - Енергетична стратегія України на період до 2030 року; - Концепції Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2015 – 2016 роки схвалених розпорядженням КМУ. |
| Замовник Програми | Близнюківська районна державна адміністрація |
| Виконавець Програми | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації |
| Цілі Програми | Впровадження практичних дій по реалізації заходів з енергозбереження та зниження енергоспоживання в закладах освіти Близнюківського району. |
| Завдання Програми | - проведення комплексного оснащення закладів освіти засобами обліку, контролю та моніторингу споживання енергії; - встановлення сучасних освітлювальних приладів в закладах освіти району; - впровадження енергозберігаючих технології та придбання енергозберігаючого обладнання; - переведення на альтернативні види палива котелень, які працюють на природному газу; - скорочення частки витрат на комунальні послуги за електроенергію і тепло на період дії і впровадження Програми в 1,6 рази. |
| Терміни реалізації Програми | 2015 – 2016 роки |
| Обсяги фінансування Програми | 6 млн. 707 тис. грн. |
| Очікуванні кінцеві результати реалізації | - скорочено питомі витрат на оплату енергоносіїв в закладах освіти району; |
| Термін проведення звітності по виконанню Програми | Щорічно |
| Контакті особи | Бачек С.В. |

1. Актуальність Програми

За останні роки для України питання підвищення ефективності енерговикористання, реалізації політики енергоспоживання, створення й удосконалення енергоринку та підвищення ефективності функціонування енергетики в цілому набули особливої актуальності і безпосередньо пов’язані з енергобезпекою країни. У результаті економічного спаду (як основного фактору), який спостерігається в Україні, починаючи з 1989 року, відзначається тенденція зростання енергоємності валового внутрішнього продукту.

Серед багатьох вчених України, на жаль, побутує думка, що зростання економіки України потребує відповідного зростання енергоспоживання. Цей погляд відповідає принципам екстенсивного шляху енерговикористання і не може бути придатним для сталого розвитку України. Для України єдиним правильним шляхом розвитку є інтенсифікація енергоспоживання, оскільки це підтверджує досвід розвинутих країн світу.

Із середини 70-х років минулого століття енергокомпанії ряду країн, особливо, Канади і США, почали впроваджувати програми управління енерговикористання для зменшення енергоспоживання, яке почало зростати, та зміни графіку навантажень. Ці програми містили планування, впровадження і моніторинг широкого кола енергозберігаючих і енергоефективних проектів для впливу на процес енергоспоживання. Проте, ці програми, майже не розробляються в Україні.

У навчальних закладах найбільш затратну групу складають опалювальні прилади (котли, насоси, радіаторні батареї).

Для вирішення актуальності програми необхідно здійснити комплекс заходів з енергозбереження, які передбачають, прийняття і  реалізацію дій по підвищенню енергоефективності закладів освіти району.

Прийнята на державному рівні Концепція Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2015 – 2016 року, та ряд нормативно-правових актів є основними документами, що визначають шляхи соціально-економічного розвитку в енергетичній сфері, і прямо, вказують, що енергозбереження повинно стати пріоритетом розвитку кожного регіону нашої країни.

2. Мета Програми

Основною метою Програми є впровадження практичних дій по реалізації заходів з енергозбереження та зниження енергоспоживання в закладах освіти Близнюківського району.

3. Завдання Програми

1. Проведення комплексного оснащення закладів освіти засобами обліку, контролю та моніторингу споживання енергії.

Контроль і нормалізація енергоспоживання (КіН) вважаються одним з найбільш ефективних способів управління використання енергії. Цей процес пояснює фактичне споживання енергії, а також різницю між фактичним споживанням і реально очікуваним рівнем споживання у відповідних умовах.

2. Встановлення сучасних освітлювальних приладів в закладах освіти.

Близько 13 % вироблюваної електроенергії в Україні використовується для освітлення. Звідси важливість підвищення енергоефективності освітлювальних приладів і систем. Показники ефективності будь-якого джерела світла є його світловіддача – відношення світлового потоку до споживаної потужності Н = Ф/Р [люмен/ват].

Завдяки відносно високим показникам ефективності великого поширення набули люмінесцентні трубчасті лампи низького тиску, ультрафіолетове випромінювання іонізованих парів металу і газу, який, за допомогою люмінофорів, нанесених на внутрішніх стінках трубки лампи, перетвориться у видимий спектр.

До переваг люмінесцентних ламп відноситься простота конструкції, великий діапазон передачі кольору, відносно висока світловіддача, великий термін служби.

До недоліків люмінесцентних ламп варто віднести миготіння, старіння, наявність пускорегулюючої апаратури (ПРА), малий діапазон потужностей, чутливість до зниження напруги, обмежений температурний діапазон роботи.

Потужність ламп 4 – 150 Вт., світловіддача 75-80 лм/Вт., термін служби до 12000 – 25000 годин, але до кінця цього терміну світловий потік зменшується до 60% від початкового.

3. Впровадження енергозберігаючих технології та придбання енергозберігаючого обладнання

Основний потенціал енергозбереження в лікарні покладений в систему тепло споживання і пов'язаний з реконструкцією систем опалення, теплого водопостачання і вентиляції з використанням сучасних енергозберігаючих технологій та встановлення приладів автоматичного управління і метало пластикових вікон.

Виходячи із розмірів завдання Програми, для отримання корисного ефекту необхідно:

В Новонадеждинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Близнюківської районної ради Харківської області (далі по тексту – Новонадеждинській ЗОШ):

1) заміна старих труб на сучасні пластинчасті теплообмінники та реконструкція котельні з переводом на альтернативне опалення, замість опалення на природному газу;

2)  заміна старих дерев’яних вікон на сучасні металопластикові.

В Близнюківському ліцеї Близнюківської районної ради Харківської області (далі по тексту – Близнюківському ліцеї):

1) установка додаткового опалювального котла на альтернативному паливі, замість котлів на природному газу;

2) заміна старих дерев’яних вікон на сучасні металопластикові.

В Кіровській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Близнюківської районної ради Харківської області (далі по тексту - Кіровській ЗОШ):

1) установка додаткового твердопаливного котла, замість котлів на природному газу;

2) заміна старих дерев’яних вікон на сучасні металопластикові.

В Радгоспівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Близнюківської районної ради Харківської області (далі по тексту - Радгоспівській ЗОШ):

1) установка твердопаливного опалювального котла, замість котла на електроенергії;

2) заміна старих дерев’яних вікон на сучасні металопластикові.

В Самійлівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Близнюківської районної ради Харківської області (далі по тексту - Самійлівській ЗОШ):

1) установка додаткового твердопаливного котла, замість котлів на природному газу;

2) заміна старих дерев’яних вікон на сучасні металопластикові.

4. Скорочення частки витрат на комунальні послуги за електроенергію і тепло за період впровадження і дії Програми в 1,6 рази.

4. Стан і аналіз функціонування енергетичної інфраструктури закладів освіти Близнюківського району

Структура закладів освіти Близнюківського району

Кількість навчальних закладів на території Близнюківського району 39:

- 19 загальноосвітніх шкіл

- 20 дошкільних навчальних закладів

Опалювання закладів освіти технологічно побудоване на енерговитратних технологіях. Котельний парк має значну вікову структуру, морально та фізично застаріле обладнання. Встановлені котли у своїй більшості відпрацювали нормативний термін, а їх подальша експлуатація потребує значних капітальних вкладень. Котельні працюють на традиційних видах палива: природному газі та вугіллі.

Альтернативні види палива не використовуються.

Розподіл тепла здійснюється через централізовані або локальні теплові мережі. При нинішньому стані теплових мереж, враховуючи термін їх експлуатації і чинні стандарти на теплоізоляцію, втрати тепла в тепломережах перевищують більше як на 20% розрахункові.

Інженерна інфраструктура відділу освіти районної державної адміністрації

| 1 | Кількість закладів | 39 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Опалювальна площа тис.м² | 29,1 |
| 3 | Кількість об’єктів на централізованому опаленні від газової котельні | 2 |
| 4 | Кількість об’єктів, оснащених індивідуальними котлами та конвекторами | 37 |
| 5 | Кількість об’єктів на пічному опаленні | 0 |

Стан споживання паливно-енергетичних ресурсів галузями

| № |  | Природний газ (тис. м³) | Вугілля (т) | Електроенергія (тис.кВт) | Теплова енергія (Гкал) | Дрова (м³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Опалення | Освітлення |  |  |
| 1 | Відділ освіти | 164.1 | 779,2 | 150,3 | 289,4 | 1949 | 41 |

Наявність приладів обліку

| Вид | Частка енергоресурсів, розрахунок яких здійснюється по приборам обліку, до загального використання ресурсів | Об’єкти, що обладнані приборами обліку |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кількість | % від загального числа |
| Теплова енергія | - | - | - |
| Електроенергія | 100% | 39 | 100% |

Таким чином:

1. Основна частка витрат на енергоносії  припадає на опалення та електроенергію;

2. Обладнання приборами обліку на опалення складає 0%;

5. Критерії оцінки досягнення мети Програми

Перелік показників, за якими здійснюватиметься кінцева оцінка досягнення мети Програми:

- зменшення рівня витрат паливно-енергетичних ресурсів до 35,0%;

- відносне скорочення обсягу бюджетних видатків;

- обсяг залучення фінансування, яке спрямовуватиметься на фінансування заходів Програми;

- забезпечення економії бюджетних коштів (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на утримання бюджетних установ, за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів – на 20% від базового року.

6. План заходів по реалізації Програми

| Назва заходу | Ефект від реалізації заходу |
| --- | --- |
| 1. Організаційні заходи |
| Проведення енергетичних досліджень. Визначення витрат електроенергії, теплової енергії, гарячої води, холодної води. | Визначення слабких місць, техніко-економічні обґрунтування енергозберігаючих заходів |
| Контроль за нецільовим використанням енергоносіїв | Зниження рівня енергоспоживання та економія витрати за оплату енергоносіїв |
| 2. Практичні заходи |
| Встановлення енергозберігаючих люмінесцентних ламп в місцях їх потреби | Зниження рівня енергоспоживання Річна економія електроенергії до 55 – 70 % від споживання електроенергії |
| Заміна дерев’яних віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові в: Новонадеждинській ЗОШ, Близнюківському ліцеї, Родгоспівській ЗОШ, Самійлівській ЗОШ, Кіровській ЗОШ. | Зниження рівня енергоспоживання Покращення естетичного вигляду закладів Підвищення теплового режиму |
| Заміна старих дверних блоків на нові в Новонадеждинській ЗОШ, Близнюківському ліцеї, Родгоспівській ЗОШ, Самійлівській ЗОШ, Кіровській ЗОШ. | Зниження рівня енергоспоживання Покращення естетичного вигляду закладів Підвищення теплового режиму |
| Реконструкція котельні з переводом на альтернативне опалення | Підвищення теплового режиму Річна економія теплової енергії 15 – 25% |
| Заміна опалювальних котлів, які працюють на природному газі на альтернативні в Новонадеждинській ЗОШ, Близнюківському ліцеї, Родгоспівській ЗОШ, Самійлівській ЗОШ, Кіровській ЗОШ. | Підвищення теплового режиму Річна економія теплової енергії 15 – 25% |

7. Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми

Управління енергозбереженням повинно відповідати вимогам державної політики в цій галузі. Для введення в дію системи управління енергозбереженням у закладах освіти потрібні відповідні нормативно правові документи.

Керівники, спираючись на чинне законодавство, вирішують у сфері енергозбереження наступні завдання:

- Проводять у підвідомчих установах державну енергозберігаючу політику;

- Забезпечують зниження витрат на енергетичні ресурси;

Для вирішення цих завдань керівники з урахуванням наданих їм повноважень у сфері енергозбереження:

- Організовують проведення енергетичних обстежень та на підставі їх висновків виявляють основні енергетичні проблеми та шляхи їх вирішення;

- Організовують розробку енергетичних паспортів;

- Розробляють і здійснюють програми енергозбереження;

- Визначають джерела фінансування програм енергозбереження та проектів;

- Ведуть роз'яснювальну роботу з питань енергозбереження.

Також у сфері енергозбереження необхідно керуватися:

-  Законом України «Про енергозбереження»;

- Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження»;

- Законом України «Про альтернативні джерела енергії»;

- Концепцією Державної цільової економічної програми енерго-ефективності на 2010 – 2015 роки схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України.

8. Очікуванні результати від впровадження Програми

Від реалізації програми протягом двох років очікуються наступні кінцеві результати:

1. Скорочено питомі витрат на оплату енергоносіїв в закладах освіти району в 1,3 рази;

2. Підвищено енергоефективність та тепловий режим в:

Новонадеждинській ЗОШ,

Близнюківському ліцеї,

Радгоспівській ЗОШ,

Самійлівській ЗОШ,

Кіровській ЗОШ.

3. Удосконалено і підвищено облік використання палива і енергії в закладах освіти;

4. Знижено рівень втрат енергетичних ресурсів;

Економія паливно-енергетичних ресурсів досягається по:

природному газу: за рахунок переведення котелень на альтернативні види палива;

теплової енергії: за рахунок заміни вікон на енергозберігаючі металопластикові;

електричної енергії: за рахунок встановлення енергозберігаючих  люмінесцентних ламп

5. Скорочено рівень споживання електроенергії до 2016 року в 1,6 рази по відношенню до 2014  року;

6. Забезпечено надійність енергозабезпечення закладів освіти району.

Запланований економічний ефект –  785 тис. 342 грн. на рік.

9. Фінансування Програми

Витрати на виконання заходів Програми визначені  у відповідності до діючих цін в Україні. Фінансування Програми буде здійснюватися з  державного та обласного бюджетів. Виконання заходів Програми буде здійснювати також за кошти міжнародних фондів та міжнародної технічної допомоги і проектів, що діють на території України.

Обсяги фінансування  Програми «Енергозбереження

у закладах освіти Близнюківського району

на 2015-2016 роки»

| № з/п | Назва об’єкта | Види робіт | Витрати (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 рік | 2016 рік |
| 1. | Близнюківський ліцей | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 1 млн. 195 тис. грн. | 645 тис. грн. |
|  |  | Закупівля матеріалів та обладнання |  |  |
|  |  | Монтаж обладнання та будівельні роботи |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  | 1 млн. 840 тис. грн. |
| 2. | Самійлівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 695 тис. грн. | 345 тис. грн.. |
|  |  | Закупівля матеріалів та обладнання |  |  |
|  |  | Монтаж обладнання та будівельні роботи |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  | 1 млн. 40 тис. грн. |
| 3. | Садовська ЗОШ І-ІІІ ст. | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 665 тис. грн. | 352 тис. грн. |
|  |  | Закупівля матеріалів та обладнання |  |  |
|  |  | Монтаж обладнання та будівельні роботи |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  | 1 млн. 17 тис. грн. |
| 4. | Кіровська ЗОШ І-ІІІ ст. | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 595 тис. грн. | 320 тис. грн. |
|  |  | Закупівля матеріалів та обладнання |  |  |
|  |  | Монтаж обладнання та будівельні роботи |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  | 915 тис. грн. |
| 5. | Радгоспівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 1 млн. 395 тис. грн. | 500 тис. грн |
|  |  | Закупівля матеріалів та обладнання |  |  |
|  |  | Монтаж обладнання та будівельні роботи |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  | 1 млн. 895 тис. грн. |
|  | РАЗОМ: |  | 6 млн. 707 тис. грн. |

ІНФОРМАЦІЯ

про кількість зекономлених коштів на опалення загальноосвітніх закладів

на газу, при встановленні вугільних котлів

| № з/п | Назва закладу | Опалю-вальна площа примі- щень, м2 | Викори-стано природ-ного газу за 2014 рік, м3 | Кількість коштів витрачених за 2014 рік (при вартості газу 77117,44 тис. грн./1000м3) на опалення закла-ду природнім газом, тис. грн.. | Розрахунок кількості вугілля для опалення закладу на рік, тонн | Кількість кош-тів, яка необхід-на на 1 рік для опалення закладу твердим паливом (вугіллям, ціна 1,4 тис.грн./т) тис. грн. | Економія, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Близнюківський ліцей | 3666,7 | 75460 | 582,358 | 139 | 194,6 | 387,758 |
| 2. | Самійлівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 2372 | 38214 | 294,914 | 98 | 137,2 | 157,714 |
| 3. | Кіровська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1089 | 23895 | 184,408 | 54 | 75,6 | 108,808 |
| 4. | Садовська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1139,7 | 17164 | 132,462 | 56 | 78,4 | 54,062 |
| 5. | Радгоспівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1250 | 26705 | 201,02 | 55 | 79,2 | 77,000 |
|  | ВСЬОГО: | 9517,4 | 181438 | 1395,163 | 402 | 565 | 785,342 |

ПОПЕРЕДНІ РОЗРАХУНКИ ОБ’ЄКТІВ на 2015 рік

| № з/п | Назва об’єкта | Види робіт | Затрати (тис. грн.) | Термін окупності, економія (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Близнюківський ліцей | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 95 | 2-3 роки, 450 тис. грн. на рік |
|  |  | Закупівля матеріалів та обладнання | 1100 |  |
|  |  | Монтаж обладнання та будівельні роботи | 645 |  |
|  | ВСЬОГО: |  | 1840 |  |
| 2. | Самійлівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 95 | 2-3 роки, 290 тис. грн. на рік |
|  |  | Закупівля матеріалів та обладнання | 600 |  |
|  |  | Монтаж обладнання та будівельні роботи | 345 |  |
|  | ВСЬОГО: |  | 1040 |  |
| 3. | Садовська ЗОШ І-ІІІ ст. | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 95 | 2-3 роки, 260 тис. грн. на рік |
|  |  | Закупівля матеріалів та обладнання | 570 |  |
|  |  | Монтаж обладнання та будівельні роботи | 352 |  |
|  | ВСЬОГО: |  | 1017 |  |
| 4. | Кіровська ЗОШ І-ІІІ ст. | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 95 | 2-3 роки, 250 тис. грн. на рік |
|  |  | Закупівля матеріалів та обладнання | 500 |  |
|  |  | Монтаж обладнання та будівельні роботи | 320 |  |
|  | ВСЬОГО: |  | 915 |  |
| 5. | Радгоспівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 95 | 2-3 роки, 500 тис. грн. на рік |
|  |  | Закупівля матеріалів та обладнання | 1300 |  |
|  |  | Монтаж обладнання та будівельні роботи | 500 |  |
|  | ВСЬОГО: |  | 1895 |  |
|  | РАЗОМ: |  | 6707 |  |

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання районної Програми «Енергозбереження у закладах освіти Близнюківського району на 2015 - 2016 роки»

| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення енергетичних досліджень. Визначення витрат електроенергії, теплової енергії, гарячої води, холодної води. | 2015 та наступні роки | Відділ освіти Близнюківської районної державної адміністрації, Близнюківська районна державна адміністрація Близнюківська районна рада |
| 2. | Контроль за нецільовим використанням енергоносіїв | Постійно | Відділ освіти Близнюківської районної державної адміністрації, Близнюківська районна державна адміністрація Близнюківська районна рада |
| 3. | Встановлення енергозберігаючих люмінесцентних ламп в місцях їх необхідності | 2015 – 2016 роки | Відділ освіти Близнюківської районної державної адміністрації, Близнюківська районна державна адміністрація Близнюківська районна рада |
| 4. | Заміна дерев’яних віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові в: Новонадеждинській ЗОШ, Близнюківському ліцеї, Радгоспівській ЗОШ, Самійлівській ЗОШ | 2015 – 2016 роки | Відділ освіти Близнюківської районної державної адміністрації, Близнюківська районна державна адміністрація Близнюківська районна рада |
| 5. | Заміна старих дверних блоків на нові в Новонадеждинській ЗОШ, Близнюківському ліцеї, Радгоспівській ЗОШ, Самійлівській ЗОШ | 2015- 2016 роки | Відділ освіти Близнюківської районної державної адміністрації, Близнюківська районна державна адміністрація Близнюківська районна рада |
| 6. | Реконструкція котельні з переводом на альтернативне опалення | 2015-2016 | Відділ освіти Близнюківської районної державної адміністрації, Близнюківська районна державна адміністрація Близнюківська районна рада |
| 7. | Установка додаткових опалювальних котлів на альтернативні в Новонадеждинській ЗОШ, Близнюківському ліцеї, Радгоспівській ЗОШ, Самійлівській ЗОШ. | 2015 – 2016 роки | Відділ освіти Близнюківської районної державної адміністрації, Близнюківська районна державна адміністрація Близнюківська районна рада |

10. Узагальнення результатів виконання Програми

Хід виконання Програми щорічно буде аналізуватися та узагальнюватися в галузевих відділах Близнюківської районної державної адміністрації та на колегіях райдержадміністрації і по завершенню терміну виконання Програми на сесії Близнюківської районної ради.

Заступник голови районної ради                                               Б. Мухін